CHECKLIST DE CUTOVER

GitHub Pages → Cloudflare Pages

bombero.mx · migración de dominio sin pérdida de SEO

Proyecto Cloudflare Pages: bombero · Origen actual: GitHub Pages (CNAME)

Guía paso a paso · El DNS lo ejecutas tú

Regla de oro: prueba todo en bombero.pages.dev y completa las verificaciones SEO ANTES de tocar el DNS. El cambio de DNS es el último paso y el único irreversible a corto plazo.

# A · Pruebas funcionales en bombero.pages.dev

Objetivo: confirmar que el sitio nuevo es idéntico y completo antes del corte. Marca cada ítem.

- ☐  Home, tienda (/productos/), directorio (/directorio/) y /cotizar/ cargan correctamente.

- ☐  Navegación, menús, búsqueda interna (Pagefind) y formularios funcionan.

- ☐  Una muestra de 5-10 páginas de directorio de estados distintos abre sin error.

- ☐  Una muestra de páginas de producto y categorías facetadas carga bien.

- ☐  Sin errores 404 en enlaces internos clave (revisar consola del navegador).

Pendiente conocido: las 8 páginas sin <html> que reportó Pagefind (gama-de-mexico, radio-digital-p25-bomberos, detector-gases-multigas-monitor, directorio/yucatan/yuc-kanasin). No bloquean el cutover, pero conviene corregir la plantilla pronto: sin <html> pueden indexarse mal en Google.

# B · Verificaciones SEO pre-corte (lo crítico)

Estas comprobaciones evitan perder indexación al migrar. Ejecútalas contra el dominio de pruebas. Puedes usar curl o las herramientas del navegador.

## B1 · robots.txt y sitemaps sirven bien

curl -s https://bombero.pages.dev/robots.txt | head -40

curl -s https://bombero.pages.dev/sitemap-index.xml

- ☐  robots.txt responde 200 y declara Sitemap: ...sitemap-index.xml

- ☐  sitemap-index.xml lista los sitemaps hijos esperados (ver Fase 4 del plan).

- ☐  Los sitemaps hijos responden 200 y contienen las URLs (1,230 directorio + resto).

## B2 · Canonical apunta a bombero.mx (no a pages.dev)

curl -s https://bombero.pages.dev/ | grep -i 'rel="canonical"'

- ☐  El canonical de home y de páginas internas apunta a https://bombero.mx/..., NO a pages.dev.

Por qué importa: si el canonical o los enlaces internos apuntan a pages.dev, Google puede indexar el dominio de preview como duplicado de tu sitio. Debe quedar todo canonicalizado a bombero.mx.

## B3 · Evitar que pages.dev se indexe

- ☐  Opción recomendada: regla en Cloudflare que sirva X-Robots-Tag: noindex SOLO cuando el host sea *.pages.dev.

- ☐  Alternativa: asegurar canonical cross-domain a bombero.mx en todas las páginas (B2).

Así el dominio real recibe toda la señal y el preview no compite.

## B4 · Headers de seguridad activos (ya verificado)

curl -sI https://bombero.pages.dev/ | grep -iE 'content-security|strict-transport|x-content-type|x-frame|referrer|permissions|cache-control'

- ☐  Confirmar CSP, HSTS, x-content-type-options, x-frame-options, referrer-policy, permissions-policy y cache-control (el motivo de la migración).

## B5 · Paridad de URLs (sin rupturas)

- ☐  Las rutas son idénticas a GitHub Pages (mismo árbol de URLs). Si alguna cambió, preparar 301 en Cloudflare antes del corte.

- ☐  HTTPS forzado y sin contenido mixto.

# C · Resolver robots.txt / bots de IA (Fase 9) — ahora es el momento

El bloque contradictorio “Cloudflare Managed Content” que bloquea GPTBot/ClaudeBot/CCBot/Google-Extended casi seguro proviene de la función de gestión de bots de IA de Cloudflare. Con el proyecto ya en Cloudflare, lo controlas desde el panel.

Decisión de negocio: ¿quieres GEO (aparecer citado en ChatGPT/Gemini/Perplexity)? El directorio es info pública ideal para ello.

- Si SÍ quieres GEO: desactiva el managed-block de bots de IA en Cloudflare (Settings del proyecto / zona) y deja solo tu bloque Allow + llms.txt. Que no queden dos grupos contradictorios para el mismo user-agent.

- Si NO quieres GEO: retira tu bloque manual Allow y llms.txt para no enviar señales mixtas, y deja el managed-block.

- ☐  robots.txt final coherente: una sola política por user-agent.

- ☐  Verificado tras desplegar: curl del robots.txt muestra la política deseada sin duplicados.

# D · Añadir dominio y cambiar DNS (lo ejecutas tú)

Ventana de cambio: hazlo en horario de bajo tráfico. Ten a mano el panel DNS actual por si necesitas revertir.

## D1 · Custom domains en Cloudflare Pages

- En el proyecto bombero → pestaña Custom domains → Set up a custom domain.

- Escribe bombero.mx y confirma. Repite para www.bombero.mx si lo usas.

- Cloudflare te indicará el registro DNS objetivo (un CNAME a bombero.pages.dev, o lo gestiona solo si el DNS ya está en Cloudflare).

## D2 · Ajustar el DNS

| Caso | Qué hacer |
| --- | --- |
| El DNS de bombero.mx YA está en Cloudflare | Cloudflare suele crear/activar el registro automáticamente al añadir el custom domain. Solo confirma y activa (proxy naranja ON). |
| El DNS está en otro proveedor | Crear/editar el registro que hoy apunta a GitHub Pages para que apunte a Cloudflare Pages: CNAME bombero.mx → bombero.pages.dev (o los valores que indique Cloudflare). Quitar los A records de GitHub Pages (185.199.108-111.153). |
| Subdominio www | CNAME www → bombero.pages.dev (o redirección a la raíz, según prefieras). |

## D3 · GitHub Pages

- ☐  Tras confirmar que bombero.mx ya sirve desde Cloudflare, eliminar el archivo CNAME del repo y/o desactivar GitHub Pages para evitar conflicto de dominio.

- ☐  No borres nada de GitHub Pages hasta que el dominio resuelva 100% por Cloudflare.

Nota TLS/HSTS: ya emites HSTS. Asegúrate de que el certificado de Cloudflare para bombero.mx esté activo ANTES de que propague, o los navegadores con HSTS cacheado podrían bloquear el acceso temporalmente.

# E · Post-cutover (primeras 72 horas)

- ☐  Verificar resolución: curl -sI https://bombero.mx/ devuelve 200 y headers de Cloudflare.

curl -sI https://bombero.mx/ | grep -iE 'server|cf-ray|strict-transport'

- ☐  Revisar que robots.txt y sitemaps sirven en el dominio real (no solo en pages.dev).

- ☐  Google Search Console: reenviar sitemap-index.xml; usar Inspección de URL en 3-4 páginas y pedir indexación.

- ☐  Vigilar Cobertura/Páginas en GSC 48-72h: que no aparezcan picos de 404/5xx ni caídas de indexación.

- ☐  Revisar analítica: tráfico estable; sin caída anómala más allá del ruido del primer día.

Sobre el error 522: el 522 puntual de los primeros segundos es normal en el primer deploy y se resolvió solo. Si reaparece de forma persistente tras el cutover, revisa el estado del proyecto y la propagación DNS — no es esperable en operación normal.

Cruce con Fase 0: si la caída -14% sigue sin diagnosticar, complétalo ANTES del cutover. Así no confundes el efecto de la migración con la caída previa al leer GSC.

# F · Plan de rollback

Si algo sale mal, revertir es rápido porque el repo no se tocó:

- Volver a poner los A records / CNAME de GitHub Pages en el DNS (por eso conviene anotarlos antes).

- Restaurar el archivo CNAME en el repo si lo eliminaste.

- GitHub Pages vuelve a servir bombero.mx al propagar. El sitio sigue en el mismo repo y rama main.

Como precaución, guarda una captura/notas de los registros DNS actuales antes de modificarlos.

# Resumen — orden de ejecución

| Paso | Bloque | Quién | Reversible |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pruebas funcionales (A) | Tú / yo | Sí |
| 2 | Verificaciones SEO pre-corte (B) | Tú / yo | Sí |
| 3 | Resolver robots/IA en Cloudflare (C) | Tú (decisión) | Sí |
| 4 | Añadir dominio + DNS (D) | Tú | Sí (rollback) |
| 5 | Post-cutover + GSC (E) | Tú / yo | — |
| 6 | Corregir 8 páginas sin <html> | Dev / yo con repo | Sí |

Lo que falta de tu lado: solo el bloque D (DNS) y la decisión del bloque C (GEO). El resto puedo ayudarte a verificarlo. Cuando estés en Custom domains, te guío campo por campo.